**有区别，而且区别很大。**

一句话先记住：**H5 上线主要是“服务器 + Nginx + 域名/证书”；小程序上线主要是“微信平台配置 + 审核发布 + 合法域名(必须HTTPS) + 小程序端适配”。** 后端部署（腾讯云）两者都需要，但小程序多了一层“微信平台规则”。

下面我按“必须做的事 + 先后顺序 + 跟 H5 的差异点”讲到很具体（技术小白也能照着对）。

---

## **A. 小程序上线的完整流程（按先后顺序）**

### 1）先确定 3 个“入口”（这是小程序上线的第一步）

- **小程序端要访问的后端域名**：`https://api.xxx.com` 或 `https://h5.xxx.com/api`

- **小程序要用的 WebSocket/WSS 域名与路径**：例如 `wss://api.xxx.com/ws`（你们后端有 `/ws`）<mccoremem id="03fl75psdph7oiq63zur4f5vg" />

- **小程序的 AppID**：微信公众平台创建小程序后得到

**跟 H5 的差异**：

H5 你可以先用 IP/临时域名凑合联调；**小程序不行**，小程序必须走“合法域名 + HTTPS/WSS + 白名单”，入口不确定会导致后面全部卡住。

---

### 2）准备域名 + HTTPS（小程序是强制项）

- **接口域名必须 HTTPS**

- **WebSocket 必须 WSS**

- 域名在大陆服务器上通常要 **ICP 备案** 才能在微信后台配置得顺（经验上按“必须备案”准备最稳）

**跟 H5 的差异**：

H5 在测试阶段有时还能 HTTP 凑合；**小程序绝大多数能力直接不让你用**（特别是请求/WS）。

---

### 3）微信公众平台配置（小程序上线的“硬门槛”）

进入：微信公众平台 → 开发 → 开发设置（不同页面叫法略有差异）

你必须配置这些白名单（合法域名）：

- **request 合法域名**：放 API 域名（例如 `https://api.xxx.com`）

- **socket 合法域名**：放 WSS 域名（例如 `wss://api.xxx.com`）

- 如果你有上传/下载：**uploadFile / downloadFile 域名**也要配（通常同 API 域名）

**跟 H5 的差异**：

H5 只要服务器能访问就行；**小程序必须先在微信后台“允许这个域名”**，不配就是 100% 失败，且报错会让人很崩溃（看起来像代码问题，其实是平台配置问题）。

---

### 4）小程序端适配（你们项目最关键的差异：实时与音频）

你们有两条通道：

- H5：Socket.IO（`/socket.io`）

- 小程序：原生 WebSocket（`/ws`）<mccoremem id="03fl75psdph7oiq63zur4f5vg" />

还有音频载荷差异：

- H5 上行常见是 `ArrayBuffer`

- 小程序上行常见是 `base64 + format` <mccoremem id="01KHFQYTH1828XWQA5AAM4K3YS" />

**小程序上线前必须确认：**

- 小程序端代码确实走 `/ws`（不是 `/socket.io`）

- 后端能兼容小程序发的 base64 音频并正确解析

- 录音权限、用户授权流程在小程序里跑通（`wx` 相关权限）

**跟 H5 的差异**：

H5 常崩在“反代/跨域/证书/Mixed Content”；小程序更常崩在“白名单/HTTPS/WSS/权限/包体积/审核规则”。

---

### 5）小程序“隐私与合规”材料（上线前必须准备）

这是很多团队第一次上架会卡的地方：

- **隐私政策链接**（微信要求你填并展示）

- **用户数据收集说明**（尤其你们涉及录音/音频，属于敏感能力）

- **小程序隐私弹窗/授权说明**（按微信规范）

**跟 H5 的差异**：

H5 你可以先上线再补（虽然不合规但很多人这么干）；小程序**审核不过就是上不了线**。

---

### 6）打包与上传（开发者工具）

- 用微信开发者工具打开项目/导入

- **上传版本**（会形成“体验版/审核版”）

- 走审核（第一次可能比较慢）

- 审核通过后发布上线

**跟 H5 的差异**：

H5 你把文件放到服务器就算上线；小程序必须经历“上传→审核→发布”，这是平台机制，不可绕过（除非仅内部体验）。

---

## **B. 小程序上线“必须注意的坑”（按出现频率排序）**

- **域名白名单没配/配错**：请求直接失败，看起来像 bug，其实是平台拦截

- **HTTPS/WSS 不完整**：证书不对、链不全、域名不一致都会导致连不上

- **路径不一致**：你们小程序应该用 `/ws`，H5 用 `/socket.io`，混用就会“接口通但实时不通”<mccoremem id="03fl75psdph7oiq63zur4f5vg" />

- **音频格式不一致**：小程序 base64 传上去，后端没兼容会直接听不懂/解析报错 <mccoremem id="01KHFQYTH1828XWQA5AAM4K3YS" />

- **权限与录音**：用户拒绝授权时的兜底流程要做，不然就是“我这边能用，用户那边不能用”

- **包体积限制/分包**：资源一多就超，导致上传失败或审核问题

- **审核材料不齐**：隐私政策、类目、功能描述不清晰，直接被拒

---

## **C. 和 H5 上线的“对照表”（你最关心的区别）**

- **H5**：主要卡在服务器侧

- Nginx 反代 `/api`、`/socket.io/`、HTTPS、缓存、跨域、端口暴露

- **小程序**：主要卡在平台侧 + 端适配

- 微信后台白名单（request/socket/upload/download）

- 必须 HTTPS/WSS

- 审核发布流程

- 权限/隐私合规

- 通信通道（你们用 `/ws`）与音频格式（base64）

---

## **D. 小程序上线前的“最小必做清单”（技术小白版）**

你只要按这 10 条逐条勾：

1. 有小程序 AppID

2. 线上 API 域名是 HTTPS

3. 线上 WS 是 WSS

4. 微信后台 request 域名已配置

5. 微信后台 socket 域名已配置

6. 小程序端确认走 `/ws`（不是 `/socket.io`）<mccoremem id="03fl75psdph7oiq63zur4f5vg" />

7. 录音授权流程跑通（拒绝也有提示）

8. 音频上传跑通（小程序 base64）<mccoremem id="01KHFQYTH1828XWQA5AAM4K3YS" />

9. 隐私政策/权限说明准备好

10. 体验版冒烟测试通过，再提审

如果你愿意，我也可以把“小程序上线”按你们刚才 H5 那套方式，整理成对应的 **Skill 1–7（小程序版）**：入口冻结、前置校验门、微信后台白名单校验、WSS 校验、录音权限验收、提审清单、回滚预案（小程序回滚是“回退线上版本/紧急下架”，跟 H5 回滚方式不同）。