toolName: Skill

status: success

**小程序上线的 skill 总体建议（先总览：为什么要这些、顺序是什么）**

小程序和 H5 最大区别是：**H5 主要卡在服务器/反代；小程序除了服务器，还多了“微信平台规则 + 合法域名白名单 + 审核发布 + 权限/隐私合规”**。所以小程序的 skill 需要把“平台侧必过关卡”单独拆出来，否则你会觉得“代码没问题但就是不通”。

我建议也做成 **7 个具体 skill + 1 个编排 skill（总控）**，逻辑和 H5 一样：先冻结口径 → 再一票否决预检 → 再逐块验收 → 最后冒烟 → 不行就回滚/紧急处理。

---

## **小程序 Skill 结构（建议 1–7 + 编排）**

### **Skill 1：小程序上线入口冻结（MP Freeze Spec）**

为什么需要：小程序最怕“域名/路径/协议/WS 口径不统一”，一旦入口没定死，后面微信白名单、WSS、审核材料都会返工。

必须包含：AppID、request 域名、socket 域名、WS 路径（你们小程序走 `/ws`）<mccoremem id="03fl75psdph7oiq63zur4f5vg" />、是否涉及录音/音频格式（小程序 base64）<mccoremem id="01KHFQYTH1828XWQA5AAM4K3YS" />

### **Skill 2：小程序发布前置校验门（MP Preflight Gate）**

为什么需要：把最常见的“平台拦截型失败”提前挡住，省掉大量崩溃排查时间。

一票否决项会比 H5 多：除了残留/环境变量/端口，还要检查 **HTTPS/WSS、备案状态、微信白名单是否已配、权限声明是否齐**。

### **Skill 3：微信公众平台配置校验（WeChat Console Check）**

为什么需要：这是小程序独有的硬门槛，**不配白名单=100%不通**，但很多人会以为是 bug。

检查清单：request/socket/upload/download 合法域名、业务域名（如用 web-view）、服务器回调域名（如涉及登录/支付等）。

### **Skill 4：通信通道与音频适配验收（WS/Audio Compatibility Check）**

为什么需要：你们项目最核心差异就在这里：

- H5：Socket.IO `/socket.io`

- 小程序：原生 WS `/ws` <mccoremem id="03fl75psdph7oiq63zur4f5vg" />

- 音频：小程序 base64 + format，上行与 H5 不同 <mccoremem id="01KHFQYTH1828XWQA5AAM4K3YS" />

这个 skill 专门把“接口能通但实时/音频不通”钉死。

### **Skill 5：小程序权限与隐私合规验收（Permission & Privacy Gate）**

为什么需要：小程序能不能上架，很大比例卡在这里（尤其录音）。

检查清单：录音权限、用户拒绝授权兜底、隐私政策链接、隐私弹窗/收集说明、类目与审核描述。

### **Skill 6：提审/发布流程冒烟（Submit & Release Smoke Test）**

为什么需要：小程序发布是“上传体验版→提审→发布”，不是你把文件丢服务器就完事。

这个 skill 的验收点：体验版能跑通核心链路、真机测试通过、审核材料齐、版本管理（体验版/审核版/线上版）清晰。

### **Skill 7：小程序回滚与紧急处理（MP Rollback & Emergency）**

为什么需要：小程序的“回滚”跟 H5 不一样，不能随便热修服务器前端包就解决全部问题。

常见动作是：**回退到上一线上版本、紧急下架/停用入口、灰度控制（如有）、同时确保后端兼容旧版本协议**。

---

## **编排 Skill（相当于“Skill 0/Skill 8”，你怎么叫都行）**

- 作用：像 H5 的 Skill 6 一样，当“总导航/指挥”，按顺序带你走：

**Skill1 → Skill2 → Skill3 → Skill4 → Skill5 → Skill6（失败就停，必要时 Skill7）**

- 建议命名：

- 你如果喜欢沿用 H5：就叫 **Skill 6：小程序编排（MP Release Orchestrator）**

- 你如果想更直观：叫 **Skill 0：小程序上线总控** 也可以（只是编号习惯不同，不影响用法）

---

## **为什么是这个顺序？（大白话）**

- 先 **定口径（Skill1）**：不然白名单/证书/路径都会反复改。

- 再 **一票否决（Skill2）**：先把“肯定会失败的点”提前挡掉。

- 再 **平台配置（Skill3）**：小程序独有门槛，必须先过。

- 再 **你们核心能力（Skill4+5）**：实时/音频 + 权限/隐私，是最容易踩坑、也最影响上线的部分。

- 最后 **提审发布与真机冒烟（Skill6）**：跑通再提审，别拿审核当测试。

- 真炸了才 **回滚/紧急（Skill7）**。

---

你确认这个“总的结构”OK后，我就按这个先后顺序，像 H5 一样把每个 skill 的文档逐个生成给你保存。