从 0→1 做一个产品（从“有想法”到“部署上线”），我建议拆成 **8 条工作流**。你先把它当成“流水线”，每条都能产出一个明确的东西，不会陷入瞎忙。

## **1）想法澄清（Idea → 一句话定位）**

- 产出物：一句话描述“给谁解决什么问题，用什么方式”，+ 3 个不做的范围（防膨胀）

- 关键点：先明确“主形态”（你现在倾向小程序就定小程序）

## **2）用户与场景验证（Validation）**

- 产出物：3–10 个真实场景/痛点证据（访谈记录/问卷/竞品对比）

- 关键点：确认“用户真的会用”，避免做完没人用

## **3）PRD 与 MVP 切割（Requirements → MVP）**

- 产出物：PRD + MVP 功能清单（只保留能闭环的最小功能）

- 关键点：定义“上线成功标准”（比如：能完成一次完整语音对话闭环）

## **4）方案与技术架构（Tech Spec）**

- 产出物：技术方案（前端形态、小程序/后端、实时通道、存储、鉴权、日志）

- 关键点：把“入口口径”冻结（域名、API、WS 路径、数据格式），避免后面返工

你们这次踩坑最多的就在“入口漂移/串台”。

## **5）项目初始化与套壳（Bootstrap / Shell Reuse）**

- 产出物：一个“干净新壳”项目（端口、env、密钥、DB、存储、品牌合规都隔离）

- 关键点：先跑通“新壳冒烟”，再写业务；否则业务越写越乱

## **6）开发与联调（Build）**

- 产出物：每个核心链路都能跑通（页面/API/实时/录音/权限）

- 关键点：每完成一个链路就固化验收点；不要把所有问题堆到最后一起炸

## **7）测试与发布准备（QA / Release Readiness）**

- 产出物：冒烟用例 + 回滚预案 + 上线清单

- H5：重点在 Nginx/HTTPS/反代/缓存

- 小程序：重点在白名单/HTTPS-WSS/权限隐私/提审材料

## **8）部署上线与运营闭环（Release → Iterate）**

- 产出物：上线记录单（PASS/FAIL 证据链）、监控告警、用户反馈入口、下一版本迭代计划

- 关键点：上线只是开始，后续要靠数据与反馈迭代

---

**你如果问“最容易崩溃、最该先固化成流程的”是哪几条：**

- 套壳隔离（端口/env/密钥/DB/存储/品牌合规）

- 上线入口冻结（域名/API/WS/协议）

- 发布前置校验门 + 冒烟验收 + 回滚预案

你想先讨论哪一条？比如你现在最关心的是“从 PRD → 技术方案怎么落地”，还是“从套壳 → 联调怎么不返工”？